SMLOUVA O DÍLO Č. __________

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY MELČ

- Smluvní strany

  - Objednatel

Obec Melč

se sídlem Melč 6, 747 84 Melč

jednající starostou obce Martinem Urbanským

IČ: 00300420

DIČ: CZ00300420

Objednatel pověřil:

jednáním o technických záležitostech:

jednáním o smluvních záležitostech:

  - Zhotovitel

Jméno (název obchodní firmy):

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsán:

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitel pověřil:

jednáním o technických záležitostech:

jednáním o smluvních záležitostech:

- Předmět smlouvy

  - Touto smlouvou se podle zákona č. 513/1991Sb. (Obchodního zákoníku), ve znění platném v době uzavření smlouvy a podle předpisů souvisejících upravují vztahy, vznikající při přípravě a provádění staveb, kdy se zhotovitel zavazuje k provedení díla na svůj náklad a na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

  - Název a místo stavby: ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MELČ, na adrese Melč 128.

  - Předmětem díla podle této smlouvy je provedení stavebních prací v rozsahu rozsahu výměny oken a dveří, zateplení pláště budovy včetně soklu a ostění, zateplení podlahy půdy a vchodových podhledů podle projektové dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 3), v rozsahu a kvalitě v souladu s touto dokumentací, včetně všech jejích příloh, a podle podmínek této smlouvy, včetně jejích příloh, které podrobně upravují práva a povinnosti smluvních stran, včetně všech předepsaných zkoušek, garančních zkoušek, atestů, certifikátů, revizních zpráv a dokumentace skutečného provedení stavby (vše ve dvou vyhotoveních v papírové verzi a ve dvou vyhotoveních v elektronické verzi na CD). Čistopisy těchto dokladů budou připraveny k datu předání a převzetí díla, ke kontrole a k nahlédnutí průběžně dle postupu stavby.

  - V plnění díla je zahrnuto zejména:

    - Provedení výměny oken a dveří, zateplení pláště budovy včetně soklu a ostění, zateplení podlahy půdy a vchodových podhledů

    - Dokumentace skutečně provedeného díla.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech změn a doplňků v důsledku eventuelních změn dokumentace, které se vyskytnou do doby předání a převzetí díla objednatelem a objednatel se zavazuje tyto změny a doplňky uhradit za podmínek dále uvedených v této smlouvě, zejména v článku 4.6. Dílo musí být provedeno komplexně a musí být předáno ve stavu nebránícím účelu užívání.

  - Provedení díla zahrnuje zejména:

    - koordinaci veškerých prací a dodávek včetně všech dodavatelů dle soupisů prací,

    - kompletní dodávku všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá,

    - kompletní dopravu všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a dalších věcí na místo popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci,

    - kompletní montáž všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá,

    - spolupráci na dokumentaci skutečně provedené stavby

    - Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho částí třetí osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám.

  - Podklady a přílohy smlouvy:

    - Harmonogram - Příloha č. 1

    - Rozklad nabídkové ceny a oceněný výkaz výměr - Příloha č. 2

    - Projektová dokumentace - Příloha č. 3

    - Seznam subdodavatelů zhotovitele - Příloha č. 4

    - Smlouva o sdružení - Příloha č. 5

  - Dokumenty, uvedené jako přílohy č. 1 až __, jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

  - Pokud se v této smlouvě používá dne pro počítání lhůt, rozumí se tím vždy kalendářní den, není-li výslovně uvedeno jinak (např. že se jedná o den pracovní).

  - Pokud je v této smlouvě použit termín „cena díla“ v jakékoliv souvislosti, rozumí se tím cena díla bez příslušné DPH.

- Čas plnění

  - Zhotovitel zahájí práce dne: 17.6.2013

  - Objednatel se zavazuje předat staveniště nejpozději do dne: 30.8.2014

  - Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště ve výše uvedeném termínu do jednoho dne od doručení výzvy objednatelem.

  - V případě, že objednatel nepředá staveniště včetně pravomocného stavebního povolení v dohodnutém termínu a tyto skutečnosti budou mít přímý vliv na plnění termínů zhotovitele, prodlouží se příslušný termín plnění zhotovitele o dobu trvání takového prodlení objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dokončené dílo v termínu: 30.8.2014

  - Pro odstranění případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a/nebo jeho části bude lhůta pro odstranění stanovena v zápise o předání a převzetí díla (ne však delší než 15 dnů po datu předání a převzetí díla, pokud se strany s ohledem na technologické nebo dodací podmínky nedohodnou jinak) a to podle charakteru a kategorie vady.

- Cena díla

  - Smluvní strany dohodly cenu za dílo, včetně veškerých nákladů a plnění zhotovitele, v následujícím členění v souladu s bodem 2.3:

    - Cena díla jako nejvýše přípustná: 	Celkem bez DPH _________________,- Kč bez DPH (slovy: _____________________________ korun českých bez DPH)

  - Cena stanovená dle bodu 4.1.1 zahrnuje všechny náklady zhotovitele související s plněním závazků dle této smlouvy a jejích příloh, včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci, popisu stavby nebo ostatních součástech smlouvy, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem věděl nebo měl vědět a mohl předpokládat. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této řádně seznámil s veškerou dokumentací nutnou k provedení díla a s faktickým stavem předávaného staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho zanedbání řádně se seznámit s předanou dokumentací a stavem staveniště ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že předaná dokumentace je jednoznačná a vhodná pro provedení díla.

  - DPH bude zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně v době realizace díla.

  - Zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny je možné pouze smluvním dodatkem, na základě změnového listu, projednaného a odsouhlaseného TDO a s podpisy oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

  - V případě, že se bude jednat o práce vyvolané prováděním díla v rozporu se smlouvou, a práce vyvolané prováděním díla v rozporu se smlouvou nebo prováděcí projektovou dokumentací, nebo o práce uložené stavebním dozorem nebo objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění, jdou náklady za tyto práce za zhotovitelem a zhotovitel nemá právo na jejich úhradu.

  - Jakékoliv vícepráce je možno uznat a zhotovitel má nárok na jejich úhradu v případě, že jsou tyto vícepráce vyvolány objednatelem nebo jejich nutnost vyplývá z pravomocného rozhodnutí či stanoviska orgánu státní správy či samosprávy.

- Platební podmínky

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu do maximální výše uvedené v článku 4 této smlouvy.

  - Objednatel zhotoviteli neposkytne zálohu. Cena za provedené práce bude objednatelem provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Platba se uskuteční po částech měsíčně na základě zjišťovacího protokolu a to až do částky max. 6 000 000 Kč bez DPH v roce 2013, zbývající částka ceny díla bude uhrazena na základě faktury v roce 2014. Dodání jednotlivých částí předmětu zakázky musí být doloženo zjišťovacímu protokoly. Bez doložení těchto zjišťovacích protokolů nebudou faktury proplaceny. Část ceny díla ve výši 10 % bude zadavatelem uhrazena dodavateli na základě faktury – konečného vyúčtování po úplném předání díla a odstranění vytčených vad a nedodělků.

  - Splatnost daňových dokladů se stanovuje na 120 dnů ode dne doručení.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 o DPH. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebudou přiložené řádné doklady stanovené touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10-ti dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli k doplnění či opravě a požadovat vystavení řádného dokladu. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení, smluvní pokutu ani jinou sankci. Ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

  - Úhrada za dílo bude objednatelem provedena v české měně.

- Dodací podmínky

  - Plnění jednotlivých částí díla dle harmonogramu budou považována objednatelem za akceptovaná na základě úspěšného předání do řádného běžného provozu po provedených testech funkčnosti a předáním příslušné dokumentace o jejím provedení, o čemž bude mezi stranami sepsán příslušný akceptační protokol (může být součástí zjišťovacího protokolu). Pokud při testování tohoto plnění budou zjištěny vady nebo nedodělky a/nebo budou objednatelem vzneseny připomínky k funkčnosti řešení, zhotovitel tyto odstraní bez zbytečného odkladu. Objednatel poté provede další kontrolu plnění. Objednatel přistoupí k ověření neprodleně po jeho předání a definuje případné vady a připomínky bez zbytečného odkladu.

  - Dílo jako celek bude dle smlouvy považováno za akceptované objednatelem v okamžiku podpisu „Konečného protokolu o převzetí díla jako celku“ objednatelem.

- Součinnost objednatele se zhotovitelem

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O tomto předání bude pořízen zhotovitelem zápis.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost součinnost při svolávání jednání s dotčenými osobami a těchto jednání se případně zúčastní.

  - Objednatel bude na stavbě vykonávat obvyklým způsobem stavebně technický dozor (dále jen TDO).

  - Objednatel a jím určené osoby, zejména TDO, mají právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. V případě, že objednatel či jím určené osoby, nebo TDO zjistí nedostatky v provádění díla, upozorní na ně zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu se k nedostatkům vyjádřit a tyto nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit.

  - Má-li objednatel či jím určené osoby (zejména TDO) za to, že zhotovitel díla nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (tj. např. počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.), zhotovitel musí tyto kapacity dle písemného požadavku objednatele a na základě následného projednání zhotovitele s objednatelem v dostatečné míře neprodleně rozšířit.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDO ke kontrole zakrývaných prací. Výzva musí být objednateli i TDO bude zapsána do stavebního deníku, který je uložen na stavbě a to nejméně 3 dny předem, pokud se strany nedohodly jinak. Může být provedena zápisem ve stavebním deníku. Při kontrole zakrývaných prací zhotovitel předloží objednateli a TDO výsledky všech provedených zkoušek a důkazy o kvalitě materiálů použitých pro tyto práce a všechny certifikáty a atesty prokazující kvalitu provedených prací. V případě, kdy by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, zhotovitel předloží ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně takových částí díla.

  - Pro účely fakturace bude každý měsíc provedeno ukončení dílčího plnění, o němž bude vypracován akceptační protokol v písemné formě, který bude podepsán oběma stranami. Tento akceptační protokol bude sloužit jako doklad o rozsahu skutečně provedených prací a bude podkladem pro dílčí měsíční fakturaci.

- Pojištění stavby

  - Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými ČSN, případně jejich novelizacemi v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. Zhotovitel je držitelem osvědčení OHSAS 18000, nebo obdobného osvědčení certifikátu CSN EN ISO 9000 (9000:2008) a ČSN EN ISO 14000.

  - Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má uzavřeny tyto pojistné smlouvy s _____________________ a.s.:

    - Pojistná smlouva č. ________________ o pojištění odpovědnosti za škodu - Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena v obchodním rejstříku. Limit plnění z jedné škodní události činí ___________________,-- Kč. Tato smlouva se automaticky prodlužuje na další rok dle článku __________ pojistné smlouvy.

    - Pojistná smlouva č. __________________ o pojištění živelním, o pojištění na všechna rizika, o pojištění pro případ škod způsobených krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením

    - Rámcová pojistná smlouva č. ______________________, o pojištění stavebně montážním na pojištění budovaných stavebních děl do hodnoty jednotlivého díla __________________,-- Kč.

  - Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na jeho výzvu kopii kterékoliv výše uvedené pojistné smlouvy a/nebo jejího dodatku či jiné změny.

  - V případě, že zhotovitel nezajistí uzavření a/nebo prodloužení platnosti kterékoliv z výše uvedených pojistných smluv podle podmínek uvedených v této smlouvě, je objednatel oprávněn v zastoupení zhotovitele pojistnou smlouvu uzavřít a to na náklady zhotovitele. Takto vynaložené náklady bude objednatel oprávněn započíst na odměnu za provedení díla podle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen se na svou odpovědnost ujistit, že jeho subdodavatelé mají pro jimi vykonávané práce uzavřenou obdobnou pojistnou smlouvu, jako má zhotovitel vůči objednateli nebo kryjí všechna rizika výše uvedená.

  - Zhotovitel musí informovat objednatele neprodleně (nejpozději do 24 hodin) o pojistných událostech, které zasáhly dílo.

  - Smluvní strany se dohodly na tom, že vlastníkem předmětu díla popsaného v čl.2 této smlouvy je od počátku jeho realizace objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí zničení, poškození nebo znehodnocení díla až do jeho předání objednateli.

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu se smlouvou kompletně, kvalitně a včas, v souladu s podmínkami této smlouvy, jejích příloh, jednotlivými objednávkami, platnými právními předpisy, technickými normami, podmínkami a rozhodnutími orgánů státní správy a ČSN EN ISO 9002. Pokud odpovídající ČSN neexistuje, použije se odpovídající německá norma (DIN).

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo tak, aby bylo plně funkční k účelu sjednanému ve smlouvě a objednávce a nejméně po dobu záruční doby si zachová smluvené vlastnosti popř. vlastnosti obvyklé pro smluvený účel, pokud nejsou v této smlouvě výslovně stanoveny.

  - Zhotovitel je povinen vyčkat veškerých připomínek dotčených orgánů k prováděnému dílu, zejména pak příslušného orgánu památkové péče a respektovat je.

  - Dílo zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy bude prosto jakýchkoli právních vad.

  - Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat s odbornou péčí a řídit se pokyny objednatele a prioritně hájit jeho zájmy.

  - Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termín stanovený touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem.

  - Mlčenlivost – veškeré informace, listiny, dokumenty a jiné záležitosti, se kterými se zhotovitel seznámil během provádění činností souvisejících s dílem, nesmí zhotovitel sdělovat jakýmkoli způsobem dalším subjektům. Tato povinnost trvá jak v době trvání tohoto smluvního vztahu, tak i po jeho ukončení. Pokud bude zhotovitel v průběhu činností jakýmkoli způsobem souvisejícím s dílem seznámen se skutečnostmi, které se týkají i dalších zainteresovaných stran na předmětné akci, vztahuje se povinnost mlčenlivosti i na tyto informace.

  - V případě, že kterákoli ze smluvních stran zjistí skutečnost, která zakládá důvodné obavy, že se nepodaří vytvořit dílo podle sjednaných podmínek stanovených touto smlouvou, je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat druhou stranu. Smluvní strany se zavazují ke společnému jednání ve lhůtě do 5 pracovních dnů následujících po dni, v němž některá ze smluvních stran tuto skutečnost oznámila druhé straně. Na tomto jednání posoudí vážnost situace s ohledem na možnost dodržení stanoveného termínu a cíle. Tímto nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele poskytnout bez prodlení a bezplatně objednateli jakékoli informace související s dílem a jeho rozpracovaností a to po dobu trvání této smlouvy, tak po dobu 5 let po ukončení platnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje jednat ve prospěch objednatele a nesmí v souvislosti s prováděním díla protěžovat zájmy žádného jiného subjektu.

  - K provedení díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů, po dobu předpokládané existence splňuje požadavky pro mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

  - Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřena podle obecně závazných norem a předpisů.

  - Zhotovitel díla musí před začátkem provádění svých výkonů zkontrolovat všechny údaje a míry v předaných podkladech resp. v místě provádění prací dle této smlouva a/nebo jednotlivých objednávek, jakož i vytýčení a vyznačení na staveništi.

  - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele nejpozději do 5 dnů písemnou formou o zjištěných závadách, rozporech a na nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem, popř. pokynů objednatele v souladu s § 551 Obchodního zákoníku. Objednateli musí navrhnout řešení rozporů, závad a neúplností, která mají být provedena v přiměřené lhůtě. V případě nesplnění této povinnosti, odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla.

  - Zhotovitel musí objednateli kdykoli umožnit nahlédnutí do podkladů souvisejících s prováděním díla, je povinen průběžně informovat objednatele o stavu provádění díla, poznatcích a případných problémech.

  - Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nevhodnost objednatelem navrhovaných nebo požadovaných postupů, užití materiálů a řešení. Toto ustanovení se vztahuje na všechny okolnosti, které zhotovitel, jako odborná organizace je povinna znát a vědět. Zhotovitel ručí za kvalitu díla v plném rozsahu, pokud na uvedené nevhodné postupy, řešení a užití materiálů neupozornil.

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo osobně nebo prostřednictví subdodavatelů dle této smlouvy s tím, že není oprávněn postoupit jakákoli práva či povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém termínu na základě finálního převzetí.

  - Zhotovitel 7 dnů před termínem dokončení díla písemně vyzve objednatele k finálnímu převzetí díla a zároveň mu zašle veškeré certifikáty, povolení a/nebo rozhodnutí vztahující se k dílu a jeho uvedení do provozu a/nebo užívání. Vzhledem k rozsahu díla zpracuje zhotovitel v předstihu harmonogram postupných přejímek. O každé postupné přejímce bude vyhotoven a oběma stranami signován zápis o postupné přejímce.

  - Za řádné provedení (ukončení) díla je považováno kompletní dílo, které při finálním převzetí bude odpovídat dohodnutým podmínkám a nebude mít vady a nedodělky. (viz čl. 3.) bránící užívání díla.

  - V případě, že dílo nesplňuje výše uvedené podmínky, objednatel není povinen takové dílo převzít.

  - O finálním předání a převzetí díla bude pořízen zápis. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami nebránícími užívání díla, tyto však uvede v zápise o finálním předání a převzetí díla spolu se způsobem a termínem jejich odstranění (viz čl.3.6.). Povinnou přílohou zápisu budou předávací protokoly eventuelních subdodavatelů. Pokud objednatel dílo převezme, má se za to, že dílo je splněno - schopno trvalého užívání, s výjimkou zejména skrytých vad.

  - Dokumenty a další výstupy, které jsou součástí díla, jak je sjednáno v této smlouvě a které se poskytují objednateli jako nedílná součást plnění dle této smlouvy, budou zhotovitelem objednateli předány ve stanovených termínech v tištěné a elektronické podobě. V případě zjištění vad či nedodělků, objednatel tyto specifikuje a nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne předání zpracuje případné připomínky, které zašle zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje takové vady dokumentace odstranit ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich obdržení a předat perfektní dílo – dokumentaci objednateli. Byly-li připomínky zapracovány, vady a nedodělky odstraněny a jejich odstranění objednatelem potvrzeno, pak, nevznikly-li zapracováním připomínek a odstraněním vad vady nové, budou dokumenty považovány za objednatelem akceptované.

  - Plnění zhotovitele bude považováno za akceptované objednatelem na základě úspěšného předání do řádného běžného provozu po provedených testech funkčnosti a předáním příslušné dokumentace o jejím provedení, o čemž bude mezi stranami sepsán příslušný akceptační protokol. Pokud při testování tohoto plnění budou zjištěny vady nebo nedodělky a/nebo budou objednatelem vzneseny připomínky k funkčnosti řešení, zhotovitel tyto odstraní bez zbytečného odkladu. Objednatel poté provede další kontrolu plnění. Objednatel přistoupí k ověření neprodleně po jeho předání a definuje případné vady a připomínky bez zbytečného odkladu.

  - Dílo jako celek bude dle smlouvy považováno za akceptované objednatelem v okamžiku podpisu „Konečného protokolu o převzetí Díla jako celku“ objednatelem.

- Odpovědnost za vady, záruka za kvalitu

  - Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci či trvanlivost stavby. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a bude odpovídat příslušným ČSN, ČSN ISO, ČSN EN. Záruční lhůta činí 60 měsíců. Záruka začíná dnem převzetí díla resp. dnem odstranění vad díla vytčených v předávacím protokolu.

  - Zhotovitel zajistí, aby subdodavatelé zejména technických profesí a zařízení, kteří mají povinnost záručního servisu, zejména v této době úplně informovali objednatele nebo smluvně určeného správce objektu a byli jim na výzvu k dispozici v případě dotazů o funkci, řízení a údržbě zařízení.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, dále vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se týkají všech částí díla s tím, že je závazný obsah těchto technických norem, právními předpisy, smlouvou o dílo, rozhodnutími rozhodčího soudu, rozhodnutími či opatřeními státního nebo jiného orgánu, popřípadě vlastnosti obvyklé u díla této kategorie. Dále musí být dílo kompletní, provozuschopné a nesmí mít právní vady. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po celou záruční dobu od doby dodání díla, tj. od finálního předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování těchto materiálů a konstrukcí technologických zařízení.

  - Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání díla a rovněž části díla, které nebyly dodány (nedodělky) v zápise o finálním předání a převzetí díla, stejně tak i vady zjištěné do konce záruční lhůty.

  - Finálním převzetím díla nebude zhotovitel zproštěn svého závazku dodat dílo kompletní nebo odstranit nedostatky, i když k tomu nebude objednatelem vyzván.

  - V případě vadného plnění je zhotovitel povinen odstranit tyto vady:

    - dokončením díla či jeho opravou v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, pokud se jedná o vady zjištěné při převzetí

    - opravou, pokud se jedná o vady opravitelné, ve lhůtě dohodnuté stranami s přihlédnutím k povaze vady, přičemž nebude-li lhůta dohodnuta, platí lhůta 10 kalendářních dnů

    - slevou z ceny vadné části díla ve výše s ohledem na povahu vady, minimálně ve výši 10% smluvní ceny

  - Volba mezi nároky výše uvedenými je ponechána na objednateli, objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy. Nárok objednatele na náhradu škody a na smluvní pokutu zůstává zachován.

  - V případě neodstranitelných vad je objednatel oprávněn:

    - požadovat přiměřenou slevu s ceny díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze vady

    - odstoupit od této smlouvy a požadovat vrácení uhrazené ceny za dílo

  - Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dní po oznámení reklamace na fax.č.+__________________ / mail:_______________vyjádřit se k její oprávněnosti a v případě oprávněné reklamace odstranit vady ve lhůtě stanovené dále od obdržení reklamace dle charakteru a kategorie vad, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyjádří-li se zhotovitel, má se za to, že vadu a další uplatnění nároky a/nebo podmínky uznal. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Výdaje takto vzniklé budou uhrazeny z garančního zádržného obsaženého ve smlouvě nebo uhrazeny z titulu bankovní záruky po výzvě, na kterou do doby 30-ti dnů nebyla dána odpověď. Zároveň s tím uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny nákladů vynaložených na odstranění reklamované vady. Uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vad v záruční době ve lhůtách dle následující klasifikace vad:

    - Vada kategorie A - dílo není použitelné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující řádné užití díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz - řádné užívání díla objednatelem, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody - zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění takové vady nejpozději do 4 pracovních hodin po nahlášení objednatelem. Vada musí být zhotovitelem odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu (rozsah a složitost) a dopad na činnost objednatele.

    - Vada kategorie B - funkčnost díla je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz objednatele - zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění takové vady nejpozději během 24 hodin po nahlášení objednatelem. Vada musí být zhotovitelem odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu (rozsah a složitost) a dopad na činnost objednavatele.

    - Vada kategorie C - Ostatní - drobné vady, které nespadají do kategorií A a B - zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění takové vady nejpozději do 48 hodin od nahlášení objednatelem.

  - Nezahájí-li zhotovitel práce na odstraňování vad ve lhůtách výše uvedených, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % (jedné setiny procenta) z ceny Díla za každou hodinu prodlení v případě prodlení se započetím odstraňování Vad kategorie A a 0,01 % (jedné setiny procenta) z ceny Díla za každý započatý den prodlení v případě prodlení se započetím odstraňování Vad kategorie B a C.Zhotovitel se zavazuje odstranit vady ve lhůtách stanovených objednatelem po dohodě se zhotovitelem s přihlédnutím k charakteru a kategorii vady, nejdéle však:

    - do 2 pracovních dnů u vad kategorie A,

    - do 5 pracovních dnů u vad kategorie B,

    - do 15 pracovních dnů u vad kategorie C,

ode dne jejich nahlášení Zadavatelem, nedohodnou-li se obě strany při výskytu konkrétní vady písemně jinak.

  - Pro případ sporu v oblastech kvality, technologie, materiálů, CSN, BOZ, vad a nedodělků se smluvní strany shodly na nezávislém 1 rozhodci, z řad členů ČKAIT. Strany jej zvolí tak, že každá strana jmenuje maximálně dva kandidáty na rozhodce a ti se ve lhůtě 2 (slovy: dvou) dnů od své volby dohodnou, který z nich bude spor rozhodovat, pokud se strany ani na jednom kandidátovi neshodnou. Pokud se strany na jednom kandidátovi shodnou, pak je takto jmenovaný kandidát rozhodcem). Pokud se ani kandidáti na rozhodce nedohodnou, bude rozhodnuto losem. Náklady rozhodčího řízení nese ta strana, která bude ve sporu neúspěšná.

- Smluvní pokuty

  - Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s dokončením díla resp. jeho jednotlivou částí dle jednotlivé objednávky dle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen, v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v akceptačním protokolu v termínu uvedeném v této smlouvě, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.

  - Pokud bude objednateli odňata nebo zkrácena dotace poskytnutá pro realizaci projektu – díla z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající takto odebraným prostředkům z dotace a to až do jejich celkové výše, pokud bude dotace odňata zcela.

  - Vedle smluvní pokuty zaplatí zhotovitel i škodu, která objednateli prokazatelně vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele provést dílo řádně a včas dle této smlouvy, popřípadě škodu, která objednateli vznikne v souvislosti nerespektování pokynů dotčených úředních orgánů zhotovitelem. Závazek zhotovitele trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se strany nedohodnou jinak.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit na požádání zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení s platbou dílčích faktur.

  - Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoli úhrady příslušející zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele částečně. Nárok na smluvní pokutu, popř. náhradu škody, na které objednateli v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, objednatel odečte od částky fakturované zhotovitelem.

  - V případě, že zhotovitel písemně neodpoví na požadavky ve stavebním deníku nebo v korespondenci do 5 kalendářních dnů, bude vůči němu uplatněna paušální penalizace za kalendářní den zpoždění a za úkol ve výši 2000,- Kč.

- Odstoupení od smlouvy

  - Závazky stran vyplývající ze smlouvy o dílo zanikají jejich oboustranným splněním.

  - Smlouva o dílo jako celek, ale i jednotlivé závazky mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo. Taková dohoda musí obsahovat vypořádání všech závazků.

  - Odstoupit od smlouvy o dílo lze pouze z důvodů stanovených obchodním zákoníkem v platném znění a níže uvedenými dohodnutými podmínkami.

  - Od smlouvy může objednatel i zhotovitel odstoupit v případě, že druhá smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelně upozorněna (např. doporučeným dopisem) a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů ode dne obdržení upozornění.

  - Stanoví-li dotčená smluvní strana druhé straně pro splnění závazku přiměřenou náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty. Toto neplatí, pokud druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté co písemné prohlášení druhé strany obdržela.

  - Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele:

    - zhotovitel je v prodlení s plněním díla oproti termínu jeho dodání po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

    - zhotovitel do 30 kalendářních dnů po písemném vyzvání nesplnil pokyny, týkající se odstranění vadných prací a jejich nového provedení,

    - zhotovitel přes písemné upozornění neodváděl práce za smluvně ujednaných podmínek nebo odmítá splnit své závazky,

    - zhotovitel nedodržuje písemné pokyny objednatele nebo TDO, není odváděna kvalifikovaná odborná práce,

    - pokud činností nebo nečinností zhotovitele může vzniknout objednateli škoda a zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě 30 kalendářních dnů,

    - zhotovitel poškozuje dobré jméno objednatele, podá návrh na likvidaci, bude v likvidaci, bude na jeho majetek prohlášen konkurz a nebo ho sám na sebe podá.

    - V případech uvedených pod body 13.6.1, 13.6 2 a 13.6 5 je v případě odstoupení objednatel oprávněn uplatnit penále ve výši 10%. Ve všech ostatních výše uvedených případech odstoupení je objednatel oprávněn uplatnit penále ve výši 5% z ceny díla.

    - Objednatel je oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak následky vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být (budou) hrazeny objednatelem.

    - V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel a/nebo jeho právní nástupci zavazují na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobě či skladu, nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou, to vše maximálně za cenu obvyklou.

  - Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele:

    - objednatel je v prodlení s placením faktur po době splatnosti déle než 60 dnů, a to přes písemné upozornění a marné uplynutí týdenní lhůty k nápravě

  - V případě odstoupení od smlouvy bude zhotoviteli uhrazena poměrná část díla (cena dosud provedených prací).

  - Odstoupení od smlouvy o dílo musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé smluvní straně jako doporučené psaní, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem po odeslání.

  - Od smlouvy lze bez dalšího odstoupit také v případě, že si dotčené strany pro tento případ dohodnou písemně výši odstupného. Odstoupení je účinné připsáním sjednaného odstupného na účet druhé smluvní strany.

  - Objednatel je oprávněn kdykoli vyzvat zhotovitele k přerušení prací na dobu jím stanovenou s tím, že zhotovitel je v takovém případě přerušit práce okamžitě, jakmile se o takové výzvě dozví, s výjimkou případů, kdy by takové okamžité přerušení práce mělo za následek vznik škody na díle, straně objednatele či na straně třetích osob. V takovém případě je zhotovitel povinen přerušit práce neprodleně poté, co takové nebezpečí pomine. Za škody na straně třetích osob nelze považovat ušlý výdělek těchto osob. O dobu takovéhoto přerušení se prodlužuje termín předání dokončeného díla. Termín předání se prodlužuje i o případnou dobu, která bude vynucena přerušením prací překračujícím 2 měsíce.

  - Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět a to bez udání důvodu. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ani nárok na náhradu škody. Objednatel je pouze povinen uhradit zhotoviteli do doby zastavení prací skutečně provedené práce.

  - V ostatním se řídí vztahy účastníků této smlouvy obchodním zákoníkem.

- Subdodavatelé

  - Zhotovitel je oprávněn prováděním díla pověřit třetí osobu, jen pokud je taková osoba uvedena v seznamu subdodavatelů, který je přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí. V případě potřeby změny či doplnění subdodavatele do přílohy této smlouvy, se zhotovitel zavazuje před započetím prací touto osobou oznámit tuto změnu objednateli a navrhnout dodatek ke smlouvě spočívající ve změně přílohy – soupisu subdodavatelů. Pokud s výběrem této třetí osoby objednatel nesouhlasí, zhotovitel není oprávněn služeb této osoby využít při plnění díla dle této smlouva

  - Spolupráce se subdodavatelem nijak nesnižuje odpovědnost zhotovitele vůči objednateli.

- Závěrečná ustanovení

  - Další práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a veškeré údaje a dokumenty poskytnuté jednou stranou straně druhé v souvislosti s uzavíráním této smlouvy či plněním závazků z této smlouvy plynoucích jsou považovány za obchodní tajemství dle ustanovení § 17 a násl. Obchodního zákoníku a nesmějí být zveřejněny ani jinak užity bez souhlasu druhé smluvní strany.

  - Případné majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou nejprve urovnány smírným jednáním mezi smluvními stranami. Jestliže smluvní strany touto cestou do 15 dnů ode dne, kdy některá ze smluvních stran vyzvala druhou stranu ke smírnému řešení sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, budou sporné záležitosti předloženy na žádost kterékoliv ze smluvních stran k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě smluvní strany. Strany se dohodly, že strana ve sporu úspěšná má nárok na úhradu nákladů rozhodčího řízení a to podle poměru úspěchu ve věci.

  - Bude-li splnění celého nebo části závazku kterékoliv strany znemožněno nebo zpožděno z důvodu okolností vyšší moci, za které se považují takové okolnosti, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné a brání objektivně plnění povinností (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, epidemie, karanténní opatření), je dotčená strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, která brání plnění dle této dohody. Termín plnění bude v tomto případě prodloužen o dobu dohodnutou stranami, přičemž tato doba nebude kratší než doba trvání vyšší moci, pokud se strany nedohodnou jinak. Odpovědnost strany však není vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, pokud okolnosti vyšší moci nastaly až v době, kdy strana byla již v prodlení s plněním závazku dle této smlouvy.

  - Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze písemnou formou dodatku k této smlouvě. Veškeré dodatky budou označeny pořadovými čísly, zpracovány ve čtyřech vyhotoveních a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci této smlouvy.

  - V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy o dílo a jejími přílohami mají přednost ustanovení vlastní smlouvy. Při výkladu pojmů obsažených ve smlouvě o dílo a jejich přílohách rozhoduje význam těchto pojmů ve smlouvě o dílo.

  - V případě, že smlouva neupravuje jakýkoli údaj či ujednání, která jsou součástí nabídky, je ujednání uvedené v nabídce závazné pro zhotovitele.

  - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za kvalitní plnění požadavků dotčených orgánů a institucí. Za veškeré důsledky, případné škody a postihy ze strany dotčených orgánů a institucí, které by plynuly z nekvalitního výkonu plnění předmětu smlouvy zhotovitelem, nese plnou odpovědnost zhotovitel.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.

  - Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy o dílo, včetně příloh.

V _____________ dne ______________	 V __________________ dne ___________

Za zhotovitele: _____________________	 Za objednatele: _______________________

NÁSLEDUJÍ PŘÍLOHY DLE ČL. 2.7 TÉTO SMLOUVY.